给技术小白的 Codex 13 插件项目流说明书

不是让小白变成程序员，而是让小白能把项目流程说清楚。

一句话定位 这套插件把 Codex 项目开发拆成 13 个可执行闸门：先判断方向，再写规格，再开发验收，最后上线交付和商业验证。

| 适合人群 | 适合项目 | 核心用法 |
| --- | --- | --- |
| 技术小白、独立开发者、AI 工具使用者 | AI Agent、SaaS、自动化工具、插件开发、网页应用、小程序原型 | 先问项目总控闸门，再按阶段调用对应插件 |

版本：2026-06-19 小白版

# 1. 为什么做这套插件

这套插件的初衷很简单：我自己本身也是技术小白，但我想用 Codex 做完整项目。真正卡住我的，经常不是某一行代码，而是不知道下一步该问什么、该先查什么、什么时候该验收、什么时候不能上线。

所以这 13 个插件不是为了显得插件很多，而是为了把项目流程变成小白能照着做的顺序。它更像一个项目指挥清单：先总控，再分派；先检查，再开发；先验收，再交付。

这页要记住 小白最需要的不是更多术语，而是下一步该做什么、该把什么问题问清楚。

# 2. 小白使用前先记住 3 个原则

不要一上来就让 Codex 写代码。先让项目总控闸门判断当前阶段。

不要只相信“已完成”。开发后要用 Codex 执行验收器检查按钮、数据、接口和主线流程。

不要本地能跑就直接交付。上线前要检查密钥、环境变量、构建、回滚和小白手册。

# 3. 最快上手步骤

先用一句话描述项目：我要给谁解决什么问题，最终交付什么东西。

把这句话发给 Codex，并要求先调用“项目总控闸门”。

根据总控输出，按顺序调用 1 到 3 个插件，不要同时乱调一堆。

等规格、接口、成本、安全这些前置问题清楚后，再让 Codex 开始写代码。

Codex 说完成后，用“代码漂移巡检器”和“Codex 执行验收器”检查。

准备交付前，用“上线发布守护器”和“小白执行手册生成器”收尾。

如果要商业化，再用“用户访谈生成器”和“竞品分析器”验证真实需求。

可直接复制给 Codex： 我是技术小白，想做一个【在这里写你的项目】。 请不要直接写代码。先使用项目总控闸门判断： 1. 我现在处于项目哪个阶段？ 2. 现在最应该调用哪几个插件？ 3. 哪些问题如果不解决，会导致项目烂尾？ 4. 请给我下一步可复制的提示词。

# 4. 总流程图：从想法到上线

| 顺序 | 阶段 | 小白要做什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一句话想法 | 先把项目说成人话，不要直接写代码。 |
| 2 | 项目总控闸门 | 判断阶段和插件顺序。 |
| 3 | 开工前闸门 | 压力测试、产品可行性、安全风险。 |
| 4 | 规格阶段 | 规格、接口平台、AI 成本。 |
| 5 | 开发阶段 | 写代码后做漂移巡检和执行验收。 |
| 6 | 上线阶段 | 发布守护和小白执行手册。 |
| 7 | 商业验证 | 用户访谈和竞品分析，判断有没有真实需求。 |

# 5. 13 个插件速查表

| 序号 | 中文名称 | 安装识别 ID | 主要用途 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总控闸门 | project-master-gate | 先判断项目当前阶段，再决定该调用哪些插件、工具和子线程。 | 项目刚开始、多个插件不知道先用哪个、项目中途混乱、准备重新梳理流程时。 |
| 2 | 决策压力测试器 | decision-stress-test-gate | 判断这个项目值不值得做，提前找出最容易失败的假设。 | 创业、副业、SaaS、自动化工具、AI Agent、自媒体账号或任何要投入时间金钱的想法前。 |
| 3 | 产品可行性闸门 | product-feasibility-gate | 把想法拆成最小可用产品，确认主线能不能跑通。 | 已经决定继续，但还没正式让 Codex 写代码前。 |
| 4 | 安全闸门 | security-release-review | 检查安全、隐私、权限、密钥、攻击路径和发布阻断项。 | 涉及登录、用户数据、API Key、支付、后台权限、上传、自动化、上线交付前。 |
| 5 | 规格生成器 | spec-builder | 把模糊想法、笔记、PRD 或视频内容转成 Codex 能执行的开发规格。 | 只有想法但没有清晰需求、页面、数据、接口、验收标准时。 |
| 6 | 接口/平台审查器 | api-platform-gate | 检查第三方平台是否允许做，是否有官方接口、权限、风控和封号风险。 | 涉及抖音、小红书、微信、支付宝、地图、评论、自动登录、自动发布、支付、抓取等能力时。 |
| 7 | AI 成本估算器 | ai-cost-estimator | 估算模型调用成本、第三方 API 成本、延迟、额度、缓存和重试成本。 | 项目涉及大模型、图片、语音、视频、Agent 多步调用、批量处理或按量计费 API 时。 |
| 8 | 代码漂移巡检器 | code-drift-inspector | 检查多轮修改后项目是否变乱，发现超大文件、重复逻辑、模拟和真实接口混杂。 | Codex 改了很多轮、功能越加越乱、准备继续开发或重构前。 |
| 9 | Codex 执行验收器 | codex-acceptance-reviewer | 防止假完成，检查按钮、数据保存、接口、主线流程和错误提示是否真实可用。 | Codex 说完成了、准备交付、准备上线或继续下一阶段前。 |
| 10 | 上线发布守护器 | release-guardian | 检查构建、测试、环境变量、密钥、README、版本号、回滚方案和上线后观察项。 | 准备部署、演示、发给客户、发给同事、发布线上版本前。 |
| 11 | 小白执行手册生成器 | beginner-runbook-builder | 把运行、测试、部署、演示、排错、回滚写成一步一步照做的说明。 | 你自己要运行项目、交给别人使用、需要演示或需要可复制教程时。 |
| 12 | 用户访谈生成器 | user-interview-generator | 生成用户访谈问题、私信邀约话术、问卷、反馈记录模板和验证计划。 | 不确定用户是否真的需要、想找真人验证需求、准备做商业化前。 |
| 13 | 竞品分析器 | competitor-analyzer | 分析用户现在用谁、为什么不用你、凭什么切换、差异化和定价是否站得住。 | 准备确定定位、定价、差异化、市场切入点或商业化策略前。 |

# 6. 项目总控闸门怎么调度

项目总控闸门不是替你写所有代码的万能按钮。它的价值是先判断项目卡在哪个阶段，再把任务交给合适的插件或工具。

| 可调度能力 | 适合场景 | 小白怎么理解 |
| --- | --- | --- |
| 插件调度 | 压力测试、规格、接口、成本、安全、验收、上线、商业验证 | 让 Codex 按阶段找专业插件，不靠你自己记顺序。 |
| 内置浏览器 | 本地网页、localhost、截图、点击按钮、检查页面 | 适合检查本机项目页面是不是真的能用。 |
| 谷歌浏览器 | 需要登录状态、已有账号、远程网站、平台后台 | 适合检查必须依赖你 Chrome 登录状态的页面。 |
| 电脑操作 | Windows 弹窗、安装器、桌面软件、文件选择器 | 适合处理普通浏览器做不了的桌面操作。 |
| 子线程 | 竞品、接口、规格、验收、安全等任务可以并行推进 | 适合大项目，让多个方向同时查，但最后由总控汇总。 |

重要说明 总控能调用什么，取决于当前 Codex 环境里是否已经安装并启用了对应插件或工具。它负责判断和分派，最终执行仍由 Codex 当前可用能力完成。

# 7. 每个插件详细说明

## 1. 项目总控闸门

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | project-master-gate |
| 所属阶段 | 全流程总控 |
| 解决什么问题 | 先判断项目当前阶段，再决定该调用哪些插件、工具和子线程。 |
| 什么时候用 | 项目刚开始、多个插件不知道先用哪个、项目中途混乱、准备重新梳理流程时。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：当前阶段、推荐插件顺序、阻塞项、下一步可复制提示词。 |

小白可复制提示词：

我是技术小白，想做【项目名称】。请先用项目总控闸门判断我现在处于哪个阶段、下一步该调用哪些插件、有哪些阻塞风险，不要直接写代码。

## 2. 决策压力测试器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | decision-stress-test-gate |
| 所属阶段 | 开工前 |
| 解决什么问题 | 判断这个项目值不值得做，提前找出最容易失败的假设。 |
| 什么时候用 | 创业、副业、SaaS、自动化工具、AI Agent、自媒体账号或任何要投入时间金钱的想法前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：反对理由、风险分级、验证清单、是否继续的建议。 |

小白可复制提示词：

请用决策压力测试器帮我检查这个想法：【一句话描述】。重点找致命假设、失败场景、没人要的原因、低成本验证办法，最后给继续、调整或暂停建议。

## 3. 产品可行性闸门

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | product-feasibility-gate |
| 所属阶段 | 开工前 |
| 解决什么问题 | 把想法拆成最小可用产品，确认主线能不能跑通。 |
| 什么时候用 | 已经决定继续，但还没正式让 Codex 写代码前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：MVP 主线、功能边界、验收标准、开工前缺口。 |

小白可复制提示词：

请用产品可行性闸门检查我的 MVP 主线：【项目描述】。请区分真实功能和模拟数据，列出必须先做的最小闭环和验收标准。

## 4. 安全闸门

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | security-release-review |
| 所属阶段 | 开工前和上线前 |
| 解决什么问题 | 检查安全、隐私、权限、密钥、攻击路径和发布阻断项。 |
| 什么时候用 | 涉及登录、用户数据、API Key、支付、后台权限、上传、自动化、上线交付前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：阻断项、风险等级、修复计划、上线 GO/NO GO 建议。 |

小白可复制提示词：

请用安全闸门审查当前项目。重点检查密钥泄露、权限绕过、用户数据、接口滥用、上线阻断项，并按高、中、低风险输出修复顺序。

## 5. 规格生成器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | spec-builder |
| 所属阶段 | 规格阶段 |
| 解决什么问题 | 把模糊想法、笔记、PRD 或视频内容转成 Codex 能执行的开发规格。 |
| 什么时候用 | 只有想法但没有清晰需求、页面、数据、接口、验收标准时。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：开发规格、任务拆分、验收条件、边界说明。 |

小白可复制提示词：

请用规格生成器把我的想法整理成 Codex 可执行规格。项目是：【项目描述】。请输出目标、用户流程、页面、数据结构、接口、验收标准和不做事项。

## 6. 接口/平台审查器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | api-platform-gate |
| 所属阶段 | 规格阶段 |
| 解决什么问题 | 检查第三方平台是否允许做，是否有官方接口、权限、风控和封号风险。 |
| 什么时候用 | 涉及抖音、小红书、微信、支付宝、地图、评论、自动登录、自动发布、支付、抓取等能力时。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：可行性结论、平台限制、合规边界、替代方案。 |

小白可复制提示词：

请用接口/平台审查器检查这个能力是否可做：【平台 + 功能】。请确认官方 API、账号权限、平台规则、风控风险、替代方案和不能做的部分。

## 7. AI 成本估算器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | ai-cost-estimator |
| 所属阶段 | 规格阶段 |
| 解决什么问题 | 估算模型调用成本、第三方 API 成本、延迟、额度、缓存和重试成本。 |
| 什么时候用 | 项目涉及大模型、图片、语音、视频、Agent 多步调用、批量处理或按量计费 API 时。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：成本表、调用量假设、超额风险、优化建议。 |

小白可复制提示词：

请用 AI 成本估算器估算这个功能的成本：【功能描述】。请按单次、每天、每月估算调用次数、价格、延迟、额度、缓存、重试和降级方案。

## 8. 代码漂移巡检器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | code-drift-inspector |
| 所属阶段 | 开发阶段 |
| 解决什么问题 | 检查多轮修改后项目是否变乱，发现超大文件、重复逻辑、模拟和真实接口混杂。 |
| 什么时候用 | Codex 改了很多轮、功能越加越乱、准备继续开发或重构前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：漂移问题列表、影响范围、优先修复建议。 |

小白可复制提示词：

请用代码漂移巡检器检查当前项目。重点看目录结构、架构边界、模拟数据和真实接口是否混在一起、重复代码、超大文件、缺失测试，并给修复顺序。

## 9. Codex 执行验收器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | codex-acceptance-reviewer |
| 所属阶段 | 开发阶段 |
| 解决什么问题 | 防止假完成，检查按钮、数据保存、接口、主线流程和错误提示是否真实可用。 |
| 什么时候用 | Codex 说完成了、准备交付、准备上线或继续下一阶段前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：通过项、失败项、复现步骤、需要返工的具体位置。 |

小白可复制提示词：

请用 Codex 执行验收器验收刚才完成的功能。不要只看代码，请跑主线流程，检查按钮、保存、接口、错误提示、模拟数据标记和验收证据。

## 10. 上线发布守护器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | release-guardian |
| 所属阶段 | 上线阶段 |
| 解决什么问题 | 检查构建、测试、环境变量、密钥、README、版本号、回滚方案和上线后观察项。 |
| 什么时候用 | 准备部署、演示、发给客户、发给同事、发布线上版本前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：上线清单、阻断项、回滚步骤、交付建议。 |

小白可复制提示词：

请用上线发布守护器检查当前项目是否能交付。重点看环境变量、密钥、构建、测试、README、版本号、回滚方案和上线后监控。

## 11. 小白执行手册生成器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | beginner-runbook-builder |
| 所属阶段 | 上线阶段 |
| 解决什么问题 | 把运行、测试、部署、演示、排错、回滚写成一步一步照做的说明。 |
| 什么时候用 | 你自己要运行项目、交给别人使用、需要演示或需要可复制教程时。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：步骤、命令、成功标准、常见错误、回滚办法。 |

小白可复制提示词：

请用小白执行手册生成器给当前项目写一份小白手册。必须写清楚文件在哪、在哪里点、复制什么命令、成功会看到什么、失败怎么办。

## 12. 用户访谈生成器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | user-interview-generator |
| 所属阶段 | 商业验证 |
| 解决什么问题 | 生成用户访谈问题、私信邀约话术、问卷、反馈记录模板和验证计划。 |
| 什么时候用 | 不确定用户是否真的需要、想找真人验证需求、准备做商业化前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：访谈提纲、邀约话术、问卷、判断需求真假的标准。 |

小白可复制提示词：

请用用户访谈生成器帮我验证这个产品：【一句话描述】。请输出目标用户、访谈问题、私信邀约话术、问卷、记录模板和 7 天验证计划。

## 13. 竞品分析器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 安装识别 ID | competitor-analyzer |
| 所属阶段 | 商业验证 |
| 解决什么问题 | 分析用户现在用谁、为什么不用你、凭什么切换、差异化和定价是否站得住。 |
| 什么时候用 | 准备确定定位、定价、差异化、市场切入点或商业化策略前。 |
| 输出应该看到 | 你应该看到：竞品表、替代方案、差异化、切换理由、定价建议。 |

小白可复制提示词：

请用竞品分析器分析这个方向：【产品方向】。请列出现有替代方案、用户为什么会换、我凭什么赢、定价风险和差异化建议。

# 8. 安装包小白安装说明

安装包文件名是：Codex项目开发插件13件套安装包.zip。发给其他用户时，可以让对方按下面步骤操作。

把 zip 压缩包保存到电脑任意位置，比如桌面。

右键压缩包，选择“全部解压”或“解压到当前文件夹”。

打开解压出来的 codex-project-plugin-suite 文件夹。

双击 Install-Double-Click.bat。

如果 Windows 弹出安全提示，确认这是你信任的安装包后继续运行。

看到安装完成提示后，关闭窗口并重启 Codex。

重启后进入已安装插件列表，查看 13 个插件是否出现。

如果只想先用一个，优先选择“项目总控闸门”。

验证是否安装成功，可在 Codex 里问： 请检查当前已安装的项目开发插件有哪些，并告诉我是否能看到“项目总控闸门”和另外 12 个插件。

# 9. 小白指挥 Codex 的常用话术

| 场景 | 直接复制的话 |
| --- | --- |
| 刚有想法 | 我想做【项目】，我是技术小白。请先用项目总控闸门判断下一步，不要直接写代码。 |
| 怕项目没人要 | 请用决策压力测试器和用户访谈生成器，帮我判断这个项目有没有真实需求。 |
| 准备开工 | 请先用产品可行性闸门和规格生成器，把 MVP 主线、页面、数据、接口和验收标准写清楚。 |
| 涉及第三方平台 | 请用接口/平台审查器检查这个平台是否允许做，有没有官方 API 和风控限制。 |
| 涉及 AI 调用 | 请用 AI 成本估算器估算单次、每天、每月成本和延迟。 |
| Codex 改了很多轮 | 请用代码漂移巡检器检查项目是否越写越乱，并给我修复顺序。 |
| Codex 说完成 | 请用 Codex 执行验收器跑主线流程，证明功能真的能用。 |
| 准备发给别人 | 请用上线发布守护器和小白执行手册生成器，检查交付风险并写出照做步骤。 |

# 10. 常见错误和处理办法

| 常见错误 | 为什么危险 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 一上来就写代码 | 需求、接口、成本、安全都没确认，后面容易返工。 | 先问项目总控闸门，让它判断阶段和插件顺序。 |
| 只看 Codex 说完成 | 可能按钮是假的、数据没保存、接口没接通。 | 用 Codex 执行验收器跑真实主线。 |
| 本地能跑就交付 | 别人电脑可能缺环境变量、依赖、说明和回滚方案。 | 用上线发布守护器和小白执行手册生成器收尾。 |
| 相信平台一定能自动化 | 平台可能没有 API，或者不允许自动发布、抓取、评论。 | 涉及平台先走接口/平台审查器。 |
| AI 功能不估成本 | 上线后可能额度爆掉、延迟过高、按量费用失控。 | 先用 AI 成本估算器做预算。 |
| 项目越改越乱还继续加功能 | 目录、状态、模拟数据会混在一起，越到后面越难修。 | 用代码漂移巡检器先清理再继续。 |

# 11. 交付前检查清单

已经用项目总控闸门确认当前阶段和下一步。

已经有清晰规格，不是靠 Codex 猜。

涉及平台能力时，已经确认官方接口和规则限制。

涉及 AI 调用时，已经估算成本、延迟、额度和降级方案。

开发后已经做代码漂移巡检。

Codex 说完成后，已经做执行验收。

上线前已经检查环境变量、密钥、构建、测试、README 和回滚。

交付给别人前，已经生成小白执行手册。

商业化前，已经做用户访谈和竞品分析。

最后一句话 真正提升效率的，不是让 AI 更自由，而是让流程更可控。